工作简报

玉溪市红塔区土地储备中心办公室          2020年11月23日

2020年11月红塔区土地储备中心工作完成情况：

- 土地收储情况：

- 新增土地收储项目4个。

- 项目名称：96722部队军事设施搬迁项目。工作进度：项目涉及无偿收回玉溪市红塔区环境清洁中心国有建设用地部分土地使用权，收回面积为8.76亩。收回国有建设用地使用权方案已报区自然资源局转区人民政府批准，待签订无偿收回补偿协议。。

- 项目名称：玉溪高新区融建土地投资开发有限公司南片区YXGXQ(2018)18号地块部分国有建设用地使用权收回。工作进度：收回方式为无偿收回，收回面积为221332平方米（331.998亩）。收回国有建设用地使用权方案已报区自然资源局转区人民政府批准，待签订无偿收回补偿协议。。

- 项目名称：玉溪研和土地开发投资有限公司的YXYH(2019)6号地块部分国有建设用地收回。工作进度：收回方式为无偿收回，收回面积为33410平方米（50.115亩）。收回国有建设用地使用权方案已报区自然资源局转区人民政府批准，待签订无偿收回补偿协议。

- 项目名称：玉溪老五街片区棚户区改造项目（玉溪汽车运输经贸总公司）国有土地收购。工作进度：收购面积为17806.78平方米（26.71017亩）。收购补偿费为6520.1753万元，收回国有建设用地使用权方案已报区自然资源局转区人民政府批准，已签订收购补偿协议，待地块出让后支付收购补偿费。

- 土地供应情况：

- 新增土地供应项目5个，新增供应面积12.1142公顷，土地价款14500万元。

- （一）项目名称：YXGXQ（2020）04号，	土地面积：3.0516公顷，土地价款：14500万元，工作进度：供应信息已发布，待上决策会。

- （二）HTQTC(2019)9号，土地面积：0.2235公顷，土地价款：无偿划拨，工作进度：供应信息已发布，待上决策会。

- （三）YXGXQ（2019）27号，土地面积：	0.6757公顷，土地价款：无偿划拨，工作进度：供应信息已发布，待上决策会。

- （四）YXGXQ（2019）16号，土地面积：	0.4011公顷，土地价款：无偿划拨，工作进度：供应信息已发布，待上决策会。

- （五）YXHT(2020)11号地块挂牌出让，土地面积：	9.0626公顷，土地价款：价格暂未定，工作进度：供应信息已发布，待上决策会。