
	[image: image1.jpg]



	

	
	




关于玉溪市红塔区北城集镇片区棚户区改造（一期）建设项目可行性研究报告的批复

玉溪市红塔区住房和城乡建设局：
   你单位报送的关于《玉溪市红塔区住房和城乡建设局关于玉溪市红塔区北城集镇片区棚户区改造（一期）建设项目可行性研究报告的请示》(玉红建请﹝2021﹞52号)及相关材料已收悉。经研究，原则同意该项目可行性研究报告并批复如下：

一、项目建设的必要性
为效改善棚户区群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城镇综合承载能力，促进经济增长与社会和谐。同时，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，完成玉溪市棚户区改造目标任务。
项目建设单位

 北城街道办事处。

项目代码：2102-530402-04-05-397279。

三、项目建设地址
北城街道。

四、改造范围及规模

（一）1、2、3、4、5、7组改造范围东至腾霄路，南至启明街，西至景新街，北至长春路。范围区内面积约为107亩。

（二）13组、20组零星分布在集镇范围内。改造面积约为86.40亩。

（三）拆迁规模：共涉及民房763宗，棚改占地面积3.71万平方米，拆迁建筑面积7.78万平方米，约858户，2000人左右。公产144宗（含公房及集体场地），占地面积1.92万平方米。
五、项目计划建设规模及主要内容

（一）1、2、3、4、5、7组项目实施异地安置，原林产品项目地块作为安置用地，该地块面积 146.8亩，总建筑面积19.8平方米，用于建设安置用房建设面积13.2万平方米，占地64亩，停车位1520个；剩余82.8亩用于土地出让。

（二）北城居委会十三组居民安置房建设项目：总用地面积6099.32m²，占地面积1394.03m²，总建筑面积12625.49m²，建筑密度22.85%，容积率2.06，机动车停车位共108个，绿地率30.96%。

（三）北城社区第二十组居民安置房建设项目：用地面积6980.98m²，占地面积1414.78m²，总建筑面积8404.07m²，建筑密度20.27％，容积率1.20，绿地率31.22％；机动车停车位共69个，非机动车停车位114个。

六、项目投资概算及资金来源
经初步估算，项目总投资约为6.3亿元，其中：

（一）建安工程费：4.72亿元；
（二）拆迁及土地整理费用：0.48亿元；

（三）其他费用：0.69亿元；
（四）预备费：0.41亿元。
资金筹措：争取中央专项补助资金，同时积极争取中央预算内配套基础设施资金、其余资金由地方政府配套支持及集镇居民自筹。

                     玉溪市红塔区发展和改革局

                     2021年10月18日

×××××文件





玉红发改投资〔2021〕22号








 — 2 —

 — 1 —


