项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 红塔区春和街道2023年大水槽村民族团结进步示范村建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 红塔区民宗局 |  |  |  |  | 实施单位 | 春和街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 118.2 | 118.2 |  | 118.2 | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 18.2 | 18.2 |  | 18.2 | — |  | 100 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目的实施，提升了基础设施建设和乡村旅游产品体系，规范了乡村旅游，环境、经济、社会效益得到统筹发展，着力将波衣村建设成为具有影响力、设备较为完善、民族风情浓郁、生态环境良好、民族文化传承较好的民族特色旅游村寨。 |  |  |  |  |  | 浆砌片块石挡土墙887.5m³，排水暗沟191.6 米，砖砌围墙57.9米，砖砌挡墙22.42米，台阶46.6㎡，青石板地面812.84㎡，文化石铺贴地面667.52㎡，砖砌护栏26.45m³，升旗台1座。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 备注 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:砖砌护栏 |  |  | ≥26.45m³ | ≥26.45m³ | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2:毛石挡土墙 |  |  | ≥887.44m³ | ≥887.44m³ | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：排水暗沟 |  |  | ≥191.6米 | ≥191.6米 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：青石板地面 |  |  | ≥812.84㎡ | ≥812.84㎡ | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：台阶 |  |  | ≥46.6㎡ | ≥46.6㎡ | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：砖砌挡墙 |  |  | ≥22.42m³ | ≥22.42m³ | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：砖砌围墙 |  |  | ≥57.9米 | ≥57.9米 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：文化石铺贴地面 |  |  | ≥667.52㎡ | ≥667.52㎡ | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：升旗台 |  |  | ≥1座 | ≥1座 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：质量合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目开工时间 |  |  | 2023年3月 | 2023年3月 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目竣工时间 |  |  | 2023年9月 | 2023年11月 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：砖砌护栏单方造价成本 |  |  | ≤584.45元/m3 | ≤584.45元/m3 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：毛石挡土墙单方造价成本 |  |  | ≤563.93元/m3 | ≤563.93元/m3 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：排水暗沟单方造价成本 |  |  | ≤425.09元/米 | ≤425.09元/米 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：青石板地面单方造价成本 |  |  | ≤221.12元/㎡ | ≤221.12元/㎡ | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：台阶单方造价成本 |  |  | ≤296.93元/㎡ | ≤296.93元/㎡ | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：砖砌挡墙单方造价成本 |  |  | ≤549.52元/m3 | ≤549.52元/m3 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：砖砌围墙单方造价成本 |  |  | ≤268元/m | ≤268元/m | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：文化石铺贴地面单方造价成本 |  |  | ≤201.12元/㎡ | ≤201.12元/㎡ | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：升旗台单方造价成本 |  |  | ≤18750元/座 | ≤18750元/座 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：带动农户增收 |  |  | ≥1万元 | ≥1万元 | 4 | 0 |  | 项目未投入使用未产生经济效益 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：受益脱贫户 |  |  | ≥10户 | ≥10户 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：环境美化率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：工程的使用年限 |  |  | ≥50年 | ≥50年 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≧95% | ≧95% | 3 | 3 |  | 已问卷调查10份 |  |
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  | 自评等级：优 |  |