
玉溪市红塔区住房和城乡建设局2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

红塔区保障性安居工程老旧小区改造项目。

二、立项依据

已取得《玉溪市红塔区发展和改革局关于2021年红塔区城镇老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（玉红发改投资〔2020〕51号）、《玉溪市红塔区发展和改革局关于红塔区老旧小区改造项目（二期）可行性研究报告的批复》（玉红发改投资〔2021〕20号）、《玉溪市红塔区发展和改革局关于红塔区老旧小区改造（三期）可行性研究报告的批复》（玉红发改投资〔2021〕17号）。

三、项目实施单位

玉溪市红塔区住房和城乡建设局。
四、项目基本概况

红塔区老旧小区改造工作共分试点、三个阶段六个批次和不连片单一小区。“十四五”期间计划改造老旧小区444个，分22个连片区改造，改造范围用地面积819.41万平方米、建筑面积783.87万平方米。

项目实施内容

项目前期工作包括：包括拦标价、工程量清单编制，可行性研究报告编制、方案设计、初步设计、施工图设计、施工图审查等前期工作。

项目工程改造内容包括：规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆临拆违、供电、供水、停车位、环卫设施改造、绿化改造、消防设施及消防车道改造、监控系统及社会公共服务设施改造等。

项目宣传工作包括：红塔区老旧小区改造视频专题片拍摄留存、视频资料制作等宣传。

六、资金安排情况

2026年区财政安排预算资金3,000,000.00元。计划用于老旧小区前期工作费用400,000.00元；用于工程改造资金2,600,000.00元。
七、项目实施计划

红塔区老旧小区改造项目一期已完成改造，包含烟厂片区、共美家园片区、朱槿片区三个连片区和分散小区。红塔区老旧小区改造项目二期、三期项目正在实施中。

八、项目实施成效

通过更新老旧小区面貌，提升居住品质，改善生活品质。从楼栋的外观、门禁监控、上下水改造、停车规划、道路平整、环境改善、设施完善等方面有准对性的改造，彻底改变老旧小区“脏乱差”的旧形象。有效解决小区建筑物和配套设施破损老化、市政施设不完善、环境脏乱差等问题，提升房屋价值，改善人民的生活，提高人民生活质量。
玉溪市红塔区住房和城乡建设局2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

玉碗水传统村落修缮保护资金。
二、立项依据

《云南省传统村落保护办法》、《关于成立红塔区历史建筑和传统村落保护工作领导小组的通知》（玉红建通〔2023〕7号）、国家及省市关于加强传统村落保护的系列文件精神。

三、项目实施单位

玉溪市红塔区住房和城乡建设局。
四、项目基本概况

玉碗水村于2016年入选第四批中国传统村落名录，村内保留有玉林寺、水井房等4栋清代挂牌民居，具有较高的历史、文化与建筑价值。当前村落面临保护资金短缺、部分传统建筑存在安全隐患、风貌管控难度大等问题。2026年，区级财政安排专项资金500,000.00元，用于支持玉碗水传统村落的应急抢险、日常巡查、宣传引导及项目前期工作，保障村落基本安全与风貌稳定。

五、项目实施内容

（一）玉林寺应急抢险与安全防护：对虫蛀木结构进行勘查防治，开展局部加固、药物处理、屋面检漏及消防器材配置；

（二）传统村落日常巡查与动态监测：建立两级巡查机制，开展挂牌建筑及历史环境要素的动态监测与隐患台账管理；

（三）保护宣传与风貌引导：印制宣传图册、设立保护标识、开展村民培训与宣传；

（四）项目前期与方案储备：对急需修缮的民居、道路、排水等开展实地勘测、方案设计及预算编制，为后续争取资金做好准备。

六、资金安排情况

2026年安排区级财政资金500,000.00元，主要用于：玉林寺应急抢险与安全防护；日常巡查与动态监测；保护宣传与风貌引导；项目前期与方案储备（具体分配以实际支出为准）。
七、项目实施计划

2026年1月—3月：完成项目前期准备，明确实施方案与责任分工；

2026年4月—9月：实施玉林寺应急抢险、日常巡查机制建设、宣传培训等工作；

2026年10月—12月：开展项目中期评估，推进方案储备工作，做好资金使用绩效总结。

八、项目实施成效

（一）玉林寺虫蛀等安全隐患得到有效控制，有效避免结构安全及火灾事故发生；

（二）日常巡查覆盖率达100%，发现隐患能及时整改；

（三）村民保护知晓率提升，新建建房风貌合规率提升。
玉溪市红塔区住房和城乡建设局2026年预算重点领域财政项目文本公开

项目名称

历史建筑修缮保护资金。

立项依据

《云南省历史建筑测绘建档三年行动计划》、《关于成立红塔区历史建筑和传统村落保护工作领导小组的通知》（玉红建通〔2023〕7号）、国家及省市关于加强历史文化遗产保护的系列文件精神。

项目实施单位

玉溪市红塔区住房和城乡建设局。

项目基本概况

红塔区现有历史建筑98处，其中50处为文物保护单位，48处为非文物类历史建筑。由于建筑年代久远、自然侵蚀严重，加之长期以来保护修缮资金短缺，半数以上历史建筑存在屋顶漏雨、梁柱槽朽、墙体开裂等安全隐患。2026年，区财政安排专项资金500,000.00元，用于启动历史建筑抢救性修缮、安全隐患排查整治、安防消防设施建设及日常监管维护等工作，确保历史建筑安全，传承城市文脉。

项目实施内容

（一）选定1-5处险情严重的非文物类历史建筑，开展抢险加固和重点修缮；

（二）对全区98处历史建筑开展至少1轮全覆盖的安全隐患排查，建立隐患台账；

（三）为1-8处高风险历史建筑配备灭火器材、应急照明，推动电气线路改造；

（四）依托专家委员会提供修缮技术指导，开展保护政策宣传和公众教育活动。

资金安排情况

2026年安排财政资金500,000.00元，主要用于以下方面（具体分配以实际项目需求为准）：抢救性修缮工程设计及施工启动；安防消防设施采购与安装；安全隐患排查与台账建设；日常巡查、技术指导及宣传培训等。

项目实施计划

2026年1-3月：完成修缮对象筛选、方案设计及预算编制；

2026年4-9月：开展修缮施工、消防设施安装及隐患排查；

2026年10-11月：组织项目验收、效果评估及绩效自评；

2026年12月：完成资金结算、资料归档及年度总结。

项目实施成效

通过进行历史建筑测绘、建档工作，规范历史建筑测绘建档成果，测绘成果可应用于历史建筑数字档案建立和管理。有利于保持历史建筑原貌，使文物管理部门能够有计划、有步骤地对红塔区文物进行抢救、维修、保护以及合理开发利用，促进红塔区的文物事业的发展。

